

                    CÔNG BÁO KHÁNH HÒA/Số 31/Ngày 20-3-2026                       1



 CÔNG BÁO KHÁNH HÒA/Số 31/Ngày 20-3-2026 
              3




VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA


Số: 3252/KH-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2026




KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

    

Căn cứ Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, công trình quan trọng trong giai đoạn 2025 - 2030, đảm bảo 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải nghiêm túc quán triệt sâu sắc phương châm: Phát triển để ổn định, thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm cao nhất vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Chi tiết phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, công trình theo Phụ lục đính kèm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Tài chính (đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện; căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 20 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 7059/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

(Kèm phụ lục các danh mục cụ thể, phân công thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình và thời gian thực hiện).

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Phong


PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3525/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Nhiệm vụ, đề án, công trình
	Cơ quan chủ trì thực hiện, tổng hợp báo cáo
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian trình cấp thẩm quyền phê duyệt
	Kết quả, sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Về lĩnh vực kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Về công nghiệp, năng lượng

	a
	Về công nghiệp 

	-
	Đề án phát triển ngành công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 tối thiểu có 3.500 ha đất khu công nghiệp
	Sở Công Thương
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Đề án phát triển Trung tâm công nghiệp xanh - Netzero (khi đảm bảo đủ điều kiện)
	Sở Công Thương
	Các sở, ngành; địa phương 
	Năm 2026 (sau khi Trung ương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn)
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đề án thành lập Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng.
	Sở Công Thương
	Các sở, ngành;  địa phương 
	Quý IV/2026
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	b
	Về năng lượng

	-
	Đề án phát triển ngành năng lượng trở thành trung tâm năng lượng của cả nước và khu vực.
	Sở Công Thương
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Triển khai bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch (Điện gió, điện mặt trời, LNG, thủy điện tích năng, hạt nhân)
	Sở Công Thương
	Các sở, ngành; địa phương
	2026-2030
	
	

	1.2
	Về du lịch, dịch vụ 

	a
	Về du lịch 

	-
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương 
	Quý I/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương 
	UBND tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 06/02/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Đề án phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia và bảo vệ, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý IV/2026
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	 

	-
	Đề án phát triển khu du lịch Vân Phong thành khu du lịch quốc gia.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Quý IV/2026
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	 

	-
	Đề án phát triển kinh tế đêm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành Trung tâm thể thao biển – Lễ hội văn hóa biển của Quốc gia và Quốc tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Dự án cải tạo, chỉnh trang phát triển du lịch, dịch vụ hệ thống sông Quán Trường và sông Tắc.
	Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh
	Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2026.
- Thời gian phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Quý III/2026.
- Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/Năm 2026 đến Quý IV/Năm 2029
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	Theo công văn số 303-CV/VPTU ngày 29/10/2025 thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	b
	Về dịch vụ

	-
	Đề án phát triển dịch vụ logistic đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
	Sở Công Thương
	Sở Xây dựng; các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành ngân hàng hướng tới hiện đại hoá Ngân hàng Nhà nước và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 10
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Năm 2026 (Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2026-2030)
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	1.3
	Về đô thị, xây dựng 

	a
	Về đô thị 

	-
	Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Xây dựng
	Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	- 
	Nghị quyết về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận, thành đô thị hạt nhân của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan; UBND phường Phan Rang và các phường lân cận
	Quý II/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Đề án mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, tiến tới mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm.
	Sở Tài chính
	Sở Xây dựng; các sở, ngành liên quan; địa phương liên quan
	Quý IV/2026 (Sau khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt)
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP).
	Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Dự án hoàn thành tháng 6/2027
	 
	 

	-
	Triển khai các dự án đầu tư khu đô thị: 

	+
	Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha).
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/nhà đầu tư.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2025-2027
	 
	 

	+
	Khu đô thị mới Cam Lâm (10.365 ha).
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/nhà đầu tư.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2025-2037
	 
	 

	+
	Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (2.579,23 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/nhà đầu tư.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2026-2035
	 
	 


- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/nhà đầu tư.

	- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2026-2035
	 
	 

	+
	Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang (227 ha).
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư/nhà đầu tư.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2025-2030
	 
	 

	+
	Các dự án khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy hoạch được duyệt.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	2025-2030
	 
	 

	b
	Về xây dựng 

	-
	Đề án phát triển hạ tầng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã Vĩnh Hải, Phước Dinh
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Đề án chuyển đổi cảng biển và xanh hoá cụm cảng biển
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Kế hoạch tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án tồn đọng, kéo dài.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1561/KH-UBND ngày 07/8/2025; 5426/KH-UBND ngày 12/10/2025.
Năm 2026 hoàn thành xử lý, tháo gỡ cho các dự án.
	Báo cáo của UBND tỉnh
	 

	
	
	
	
	
	
	

	-
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I hàng năm
	Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ
	 

	-
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội để xây dựng khu vực Nam Vân Phong trở thành Trung tâm công nghiệp động lực của tỉnh Khánh Hòa.
	Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Công Thương, Sở Xây dựng; các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	-
	Các dự án phát triển hạ tầng giao thông.
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (CT.24).
	Ban QLDA ĐTXD CCT Giao thông và Nông nghiệp tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Hoàn thành 20km vào cuối năm 2025. Còn lại hoàn thành 30/6/2026.
	 
	 

	+
	Cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng).
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Năm 2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: 2026-2030
	
	


Ban QLDA ĐTXD

 các CT Nông nghiệp 


 - Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2026


- Thời gian phê duyệt quyết 

định đầu tư dự án: Quý III/2026


- Thời gian khởi công – hoàn 

thành: Quý IV/2026 - 

	Quý IV/2028
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án Tuyến đường di sản từ Tháp Bà Ponagar đến Am Chúa (giai đoạn 1)
	Ban QLDA ĐTXD
các CT Nông nghiệp
và Giao thông tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	 Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt quyết
định đầu tư dự án: Quý III/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công - hoàn
thành: Quý IV/2026 đến
năm 2028
	
	

	-
	Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa.
	Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án.
	 
	 

	
	
	
	
	- Thời gian khởi công – hoàn thành: 2025-2026.
	
	

	-
	Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (cũ).
	Ban QLDA ĐTXD
các CT Nông nghiệp
và Giao thông tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án.
	 
	 

	
	
	
	
	- Thời gian khởi công – hoàn thành: 2024-2027.
	
	

	-
	Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi Thị xã Ninh Hòa (cũ).
	Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án.
	 
	 

	
	
	
	
	- Thời gian khởi công – hoàn thành: 2024-2027.
	
	

	-
	Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh (cũ).
	Ban QLDA ĐTXD
các CT Nông nghiệp
và Giao thông tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án.
	 
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2025-Quý IV/2027.
	
	

	-
	Tuyến đường ven biển đoạn từ ĐT.651 đến xã Vạn Ninh.
	Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt quyết định đầu tư dự án: 2026.
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: 2026-2030
	
	

	-
	Đường ven biển nối Cam Ranh đi Nam Khánh Hòa.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý IV/2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Quý IV/2027
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2027 - 2030
	
	


	-
	Đường giao thông kết nối từ Cảng biển Cà Ná lên các tỉnh Nam Tây Nguyên.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Quý III/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2026 - 2030
	
	

	-
	Tuyến đường động lực kết nối Cao tốc Bắc Nam - Sân bay Thành Sơn đến vùng du lịch Quốc gia Ninh Chữ.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Quý III/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2026 - 2030
	
	

	-
	Giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
	Sở Xây dựng
	Ban QLDA Phát triển tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Giao thông; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Thời gian hoàn thành xây dựng các khu tái định cư: năm 2026.

- Thời gian hoàn thành GPMB tuyến chính phục vụ thi công dự án: Quý II/2028
	Quyết định đầu tư dự án
	Tiến độ theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ  

	-
	Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	-
	Cảng hàng không Vân Phong.
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	-
	Cảng hàng không Thành Sơn.
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	-
	Kế hoạch phát triển hệ thống cảng biển Khánh Hòa
	Sở Xây dựng
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Dự án Đường Liên xã ven Đầm Nại qua địa bàn các phường, xã: phường Ninh Chử, xã Ninh Hải, xã Xuân Hải.
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Sở Tài chính; Sở Xây dựng; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 


- Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II/2026

- Thời gian phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Quý III/2026

	.

- Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2026 đến Quý IV/2028
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	-
	Các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

	+
	Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (288 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư: Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 18/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
	 
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý III/2025 – Quý IV/2030
	
	

	+
	Khu công nghiệp Ninh Xuân (1.000 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư: Quý IV/2025
	 
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: 2026 – Quý IV/2030
	
	

	+
	Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 (290 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư: Quý IV/2025
	 
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: 2026 – Quý IV/2030
	
	

	+
	Khu công nghiệp Ninh Diêm 1 (250 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư: Quý IV/2025
	 
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: 2026 – Quý IV/2030
	
	

	+
	Khu công nghiệp Ninh Diêm 2 (215 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	 
	 

	+
	Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 (378 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư: Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND tỉnh.
	 
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công - hoàn thành: 2026-2028.
	
	

	+
	Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 2 (449 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư
	 

	+
	Khu công nghiệp Nam Cam Ranh (352 ha).
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	2026-2030
	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư
	 

	-
	Các dự án phát triển hạ tầng thủy lợi.

	+
	Hồ chứa nước Sông Búng.
	Ban QLDA ĐTXD
các CT Nông nghiệp
và Giao thông tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 759/QĐ-UBND ngày 20/3/2025.
	Quyết định phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt đầu tư dự án: Quý II/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2026 đến Quý IV/2028
	
	

	+
	Hồ chứa nước Sông Cạn.
	Ban QLDA ĐTXD
các CT Nông nghiệp
và Giao thông tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2025.
	Quyết định phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt đầu tư dự án: Quý II/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý III/2026 đến Quý IV/2028
	
	

	+
	Hệ thống kênh tưới sông Than.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Quý II/2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt đầu tư dự án: Quý III/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2026 đến Quý IV/2030
	
	

	+
	Kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu.
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Quý II/2026
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian phê duyệt đầu tư dự án: Quý II/2026
	
	

	
	
	
	
	Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý III/2026 đến Quý IV/2030
	
	

	+
	Hồ chứa nước và hệ thống dẫn nước Sông Chò 1.
	Ban QLDA ĐTXD
các CT Nông nghiệp
và Giao thông tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt đầu tư dự án: Quyết định số 3919/QĐ-BNN-XD ngày 20/9/2023.
	 
	 

	
	
	
	
	 Thời gian khởi công – hoàn thành: Quý IV/2025 đến Quý IV/2027
	
	

	+
	Hệ thống thoát lũ phía Tây khu vực Nha Trang
	Ban QLDA Phát triển tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án: Quý II/2026.

- Thời gian khởi công – hoàn thành: 2026-2027.
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	1.4
	Về nông, lâm, thủy sản

	-
	Đề án số hóa vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý IV/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án đánh giá đặc điểm thổ nhưỡng, nông hóa đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phát triển sản xuất bền vững cây trồng và vật nuôi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 2025 - 2030.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án quản lý, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học biển, góp phần tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án xây dựng nông thôn mới (hoàn thành 100% xã nông thôn mới, trong đó có ít nhất 10% số xã trên địa bàn tỉnh đạt nông thôn mới hiện đại)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246 QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	1.5
	Về kinh tế biển

	-
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khu kinh tế Vân Phong, giai đoạn 2026 - 2030.
	Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương liên quan
	Quý I/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Nghị quyết phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành; địa phương liên quan
	Quý II/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Đề án trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương liên quan
	Năm 2026 (Sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Xây dựng bản đồ dữ liệu kinh tế biển và đô thị biển.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành; địa phương liên quan
	Quý IV/2026
	Bản đồ
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	1.6
	Về tài chính, ngân sách 

	- 
	Đề án tăng thu ngân sách giai đoạn 2026 - 2031.
	Sở Tài chính
	Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan khu vực XIII; các sở, ngành liên quan; địa phương
	HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/12/2025
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 19/12/2025
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Tài chính
	Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan khu vực XIII; các sở, ngành; địa phương
	HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/12/2025
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, tổng số các dự án bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giảm từ 25 - 30% so với giai đoạn 2021 - 2025.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Triển khai thành lập khu thương mại tự do.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý III/2026 (Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù)
	Quyết định của cấp thẩm quyền
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Triển khai các cơ chế, chính sách đặc biệt của Trung ương về phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh cho Vân Phong.
	BQL Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Năm 2026 (Sau khi Trung ương ban hành cơ chế, chính sách)
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	1.7
	Về quy hoạch

	-
	Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Hồ sơ quy hoạch
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Hồ sơ quy hoạch
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	1.8
	Về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

	-
	Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bảo đảm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Khánh Hòa vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao nhất cả nước vào năm 2030.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II hàng năm (sau khi VCCI công bố kết quả xếp hạng PCI hàng năm)
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch triển khai Đề án về phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.
	 Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Năm 2026 (sau khi Trung ương ban hành Đề án)
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương; doanh nghiệp nhà nước
	Quý I/2026
	Chương trình hành động của Tỉnh ủy
	

	-
	Kế hoạch triển khai Đề án định hướng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 


Năm 2026 (sau khi Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế

 hoạch sắp xếp lại doanh 

nghiệp nhà nước giai đoạn 

2026-2030 và Bộ Tài chính

 ban hành văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện theo quy

	 định)
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	1.9
	Về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

	-
	Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án/chương trình phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án nâng cao tổng thể tiềm lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án số hóa, công khai dữ liệu quy hoạch sử dụng đất.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án số hóa, công khai dữ liệu bản đồ quy hoạch đô thị và nông thôn.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch quy hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2035.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2030.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Chiến lược dữ liệu và khung quản trị dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn của quốc gia và khu vực.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Năm 2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch phát triển, tích hợp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.
	Sở giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Chương trình phát triển nguồn nhân lực số, chuẩn bị kỹ năng số để phát triển kinh tế số, xã hội số.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Kế hoạch của Tỉnh ủy
	 

	-
	Thành lập Công viên đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Xây dựng chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	-
	Xây dựng và triển khai các Nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh, kết nối đồng bộ với Nền tảng số dùng chung quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	-
	Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia Tăng năng suất lao động xã hội.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành; địa phương
	Năm 2026 (Sau khi Trung ương ban hành Chương trình)
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	1.10
	Về tài nguyên, môi trường

	-
	Đề án sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, thu hồi đất, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn về đất đai.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trên toàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2027.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án bảo vệ vùng ven biển, ven sông (chống xâm nhập mặn, kênh tiêu thoát lũ…).
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại, công suất lớn.
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	2026-2030
	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/nhà đầu tư
	 

	-
	Kế hoạch hành động để đến năm 2050 tỉnh Khánh Hòa giảm thiểu phát thải khí nhà kính về mức 0.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý III/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Chương trình bảo tồn quỹ gen và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 14/01/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	
	Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ rủi ro thiên tai, hệ thống cảnh báo sớm thiên tai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý IV/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	2
	Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

	2.1
	Về phát triển giáo dục và đào tạo

	-
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/10/2025 
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Đề án về cơ chế, chính sách chuyên biệt thu hút nguồn lực, nhân lực chất lượng cao cho các ngành mũi nhọn của tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 

	-
	Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn cán bộ quản lý, khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2025 - 2030.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 04-ĐA/TU ngày 28/10/2025 
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án đào tạo, trang bị kiến thức cơ bản về văn hoá, nghệ thuật và tăng cường hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho học sinh.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án về đào tạo nghề cho người lao động có bằng cấp, chứng chỉ.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh tại tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng theo chủ trương của Trung ương; tiến hành sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh
	Ban hành Đề án trong

quý I/2026; tiến hành sắp

xếp lại trong đầu quý

II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Năm 2026 (sau khi Trung ương ban hành Chương trình MTQG)
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	-
	Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh phương thức giáo dục tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học (STEAM) và nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số trong trường phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	-
	Triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án Xây dựng Hệ sinh thái dữ liệu số giáo dục và thí điểm mô hình “Trường học thông minh” ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	2.2
	Về phát triển văn hóa, thể thao

	A
	Về văn hóa 

	-
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu phát triển năng động, nhanh, bền vững trong thời kỳ mới
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Chương trình hành động của Tỉnh ủy
	

	-
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Đề án xây dựng Bảo tàng tổng hợp tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Năm 2027
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án/phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công - hoàn thành: 2028-2030
	
	

	-
	Đề án về chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát triển loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý III/2026
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2035 tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	b
	Về thể thao

	-
	Dự án xây dựng khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh.
	Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh
	Sở Tài chính; Sở Xây dựng; các sở, ngành, địa phương liên quan
	Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt quyết định đầu tư dự án: Năm 2027
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án/phê duyệt đầu tư dự án
	 

	
	
	
	
	Thời gian khởi công - hoàn thành: 2028-2030
	
	

	-
	Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 08/12/2025 
	Kế hoạch của Tỉnh ủy
	 

	2.3
	Về y tế

	-
	Đề án giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 05-ĐA/TU ngày 02/12/2025 
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án hợp tác phát triển điều trị chuyên sâu lĩnh vực y tế giữa khối bệnh viện tư nhân và bệnh viện công lập.
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
	Ban quản lý dự án phát triển tỉnh
	Sở Y tế; các sở, ngành, địa phương liên quan
	- Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/3/2025 của HĐND tỉnh.
	Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	
	
	
	
	- Thời gian phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Quý I/2026
	
	

	
	
	
	
	- Thời gian khởi công – hoàn thành: Tháng 10/năm 2026 - Quý IV/năm 2029
	
	

	-
	Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/11/2025
	Kế hoạch của Tỉnh ủy
	 

	-
	Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách chuyên biệt thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế; chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, giám định y khoa, pháp y, tâm thần, lao, phong.
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Năm 2026 (Phụ thuộc vào thời gian Trung ương ban hành Chương trình MTQG)
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	-
	Đề án phát triển du lịch y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án nâng cao chất lượng dân số tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Sở Y tế
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ đột phá năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	2.4
	Về an sinh xã hội

	-
	Đề án về chính sách lao động, việc làm để thích ứng với vấn đề già hóa dân số nhanh.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 – 2030 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 tỉnh Khánh Hòa
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý II/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Chương trình của UBND tỉnh
	 

	2.5
	Công tác dân tộc, tôn giáo

	-
	Kế hoạch vận động tổ chức, tín đồ tôn giáo đồng hành cùng dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”.
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	Các sở, ngành, địa phương liên quan
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	3
	Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại

	3.1
	Quốc phòng

	-
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh” trong tình hình mới.
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý IV/2025
	Nghị quyết của Tỉnh ủy
	 

	-
	Chỉ thị lãnh đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Theo Kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ được cấp thẩm quyền phê duyệt
	Chỉ thị của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo Kết luận số 159-KL/TW, ngày 29/5/2025 của Bộ Chính trị.
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý IV/2025
	Kế hoạch của Tỉnh ủy
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.
	Sở Tài chính
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ngành; UBND đặc khu Trường Sa
	Quý II/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân trên biển tỉnh Khánh Hòa.
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	3.2
	An ninh

	-
	Đề án xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma tuý, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không có tệ nạn ma túy.
	Công an tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý IV/2025
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
	Công an tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý IV/2025
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
	Công an tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý IV/2025
	Kế hoạch của Tỉnh ủy
	 

	-
	Quy chế phối hợp giải quyết tình hình  an ninh trật tự tại vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quy chế
	

	3.3
	Đối ngoại

	- 
	Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	4
	Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

	 
	Về hoạt động chính quyền

	-
	Đề án xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Khánh Hòa
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; địa phương
	2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	
	Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý II/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy

	-
	Đề án lập Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa sau khi hợp nhất.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý IV/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Đề án hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa sau khi hợp nhất.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý III/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	 

	-
	Triển khai thực hiện số hoá tài liệu sau sắp xếp tổ chức bộ máy
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; địa phương
	2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	-
	Triển khai thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy
	Sở Tài chính
	Các sở, ngành; địa phương
	2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	

	-
	Kế hoạch triển khai phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm trong thực thi công vụ.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành liên quan; địa phương
	Quý I/2026
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	 

	-
	Xây dựng Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công (tăng ít nhất 05 bậc so với năm 2025)
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ngành; địa phương
	Quý I/2026
	Quyết định của UBND tỉnh
	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của BTV Tỉnh ủy


